**档案管理兼职完成的工作内容**

兼职要完成以下内容，基本是在原有开发基础上修改完善，全新开发的模块将单独标注。兼职工作结束以项目最终项目验收合格为标准。

1. 全局
2. 项目css

采用bootstrap开源样式，基于bootstrap的第三方设计为基本。改造档案项目。

能使用bootstrap的样式实现的，就不用其他第三方js插件。界面统一风格。

1. 项目目前采用head、iframe、foot的版面实际，为了适应bootstarp，将统一改为head、iframe（包含业务页面+foot）的形式。
2. 各模块涉及打印的。讨论打印方案
3. 登陆
4. 登陆界面样式是否修改。
5. 登陆后session统一管理，session过期处理。（新）
6. 首页
7. head的下拉菜单弹出后，点击iframe，不弹回的处理
8. 首页内容的填充。目前首页内容为空。
9. 检索利用
10. 智能检索
11. 智能检索功能已经可以使用。测试修改bug。
12. 按bootstrap模板来改造页面现实。基本不用改后台代码。
13. 基于LUCENE的数据库检索，检索出的数据，通过权限判断电子全文的操作权限。如果可以查看就在线浏览（目前没有在线全文浏览器，延后开发）。如果可以下载，打开全文界面，点击下载。打印
14. 全文检索

采用LUCENE的电子全文检索，目前已经基本完成功能。

1. 按模板修改全文检索样式bootstrap。
2. 通过权限判断电子全文的操作权限。如果可以查看就在线浏览（目前没有在线全文浏览器，延后开发）。如果可以下载，打开全文界面，点击下载。打印
3. 高级检索

在当前帐户的档案访问权限内，提供按字段，多条件的检索档案记录信息。检索出的数据显示，帐户的电子文件访问权限，来让帐户在线浏览（延后）、下载、打印。（新）

1. 系统维护
2. 系统配置

功能以基本完成。

1. 按bootstrap模板来改造界面
2. 去掉easyui的控件，用bootstrap的样式控件来代替。改造过程中可能涉及后台数据的存、取。
3. 参数设置

增加sys\_title，项目头文字参数属性。用户可以在参数设置里配置，将显示在浏览器的title里。

增加sys\_name，项目名称属性。将显示在head左侧

1. 文件服务器设置、角色管理、数据库索引

改造为bootstrap样式。可能涉及后台数据的存、取。

1. 数据库索引

手动、自动创建数据库索引、电子全文索引。手动创建功能以基本完成。

1. 帐户、组管理

改造样式。功能以基本完成

1. 档案库维护

改造样式。功能以基本完成

1. 权限管理

改造样式。功能以基本完成

1. 档案管理
2. 改造样式。功能以基本完成。改造可能涉及后台数据存、取。
3. 批量挂接功能以完成，改造样式。
4. 数据导出excel
5. 对单节点、多用户并发访问测试大数据量，系统压力的测试
6. 全文

电子全文浏览器的讨论、开发（新）

1. 统计

统计模块的开发。按档案资料的分类、按日期统计图表（js插件 饼图、柱状图等）

1. webservice

因系统可能与其他系统继承。例如企业OA系统产生的文档。自动归档到档案系统。可能采用档案系统发布webservice，来接收其他系统产生的数据和电子全文。（延后开发）

目前想到的就这么多，后期可能还会增加、减少内容，但不会增加过多工作量。按要求的内容、时间、进度、开发顺序来完成工作。项目可能持续1-2个月，开发周期随进度的变化随时调整。